CARRE Marc
Pôle Web, B1 INGESUP
CV WEB
Type de langage : HTML, CSS

## Introduction
Mon projet consiste à créer un site web qui représente mon curriculum vitae. Je vais m’aider de mes cours d’HTML, CSS afin de réaliser ce projet mais également d’internet et de ces précieuses aides.
## Mon équipe
Je suis seul dans ce projet à travailler sur mon CV. C’est donc un projet en solitaire, mais je possède le soutien de mon chef de pôle pour me débloquer sur quelconque situation et me former sur différents langages.
## Planning prévisionnel

25/10/2017	Choix du pôle de projet terminé (pôle web), Recherche de projet en équipe.
8/11/2017	Projet trouvé (CV-Web site), Mise en page au brouillon de mon CV-Web site et début de codage en html.
22/11/2017	Codage HTML et CSS, utilisation de boostrap fin de la mise en page
6/12/2017	Remplissage des div avec mon contenu de cv, insertion de ma photo
20/12/2017	Finaliser le CV-Web site, la présentation CSS, avec tout mon contenu intégrer et doit être prêt à livrer.

Début
Choix du pôle
Choix du projet
Milieu
Formation codage pour s'améliorer
Visualisation esthétique sur papier du site
Fin
Codage HTML CSS
Insertion du contenu et livraison du projet
## Objectifs
- Me perfectionner en HTML CSS
- Apprendre à intégrer du JS dans une page HTML et comprendre comment créer du JS pour du HTML
- Respecter ma date de livraison quel que soit les imprévus
- Mettre mon CV en ligne afin qu’il soit visible par d’éventuel futur recruteur

## Conception
Analyse fonctionnelle du besoin :

Conception étape par étape du CV-Web site :